## Slide 1
Tizen NN Framework/Runtime
[ Contributhon 2018 ]
2018. 10

## Slide 2
Ⅰ. 프로젝트 배경
지금 몇 시야?
OO 문자 보내 줘
지금 몇 시야?
OO에게 문자 보내 줘.
내일 아침에 식당 예약해 줘.
내일 아침에 식당 예약해 줘.
클라우드 기반 인공지능
제품 내장형 인공지능 + 클라우드 기반 인공지능
( On-device AI )
※ [Google] Tensorflow, AlphaGo
[Amazon] Alexa [Apple] Siri
[Samsung] Bixby

## Slide 3
Ⅱ. 프로젝트 개요
App
Platform
Kernel
H/W
Android
AI Platorm
( Tensorflow-lite )
AI App
CPU
GPU
MPU
X
X
Android
AI Platform (1)
( Tensorflow-lite )
AI App
CPU
GPU
MPU
AI Platform (2)
[ Android NN Framework ]
Tizen
AI Platform (1)
( Tensorflow-lite )
AI App
CPU
GPU
MPU
AI Platform (2)
[ Tizen NN Framework ]
git.tizen.org/cgit/platform/core/ml/nnfw/
※ 빨간색 : 오픈소스

## Slide 4
Ⅲ. 목표
Android
Tensorflow-lite
AI App
CPU
Tensorflow-lite API (Java, C++, C#)
Tensorflow-lite Parser
NN Binder
Interpreter
NEON SIMD
Arm CL
Open CL
CPU
GPU
MPU
Android / Tizen NN Framework
Android / Tizen
Tensorflow-lite
AI App
tf-lite API (Java, C++, C#)
tf-lite Parser
NN Binder
Interpreter
NEON SIMD
Arm CL
Open CL
NN API (C++)
Interpreter
Memory Manager
Scheduler
※ Operation
- Tizen : 25개 (오픈소스)
∙ Tizen 팀에서 지속 개발 중
∙ Android 수준(36개)으로
개발을 목표로 하고 있음
※ 프로젝트 목표
① NN Framework 이해
② Tizen Operation 개발
- Tizen 팀과 중복 개발 없음
③ On-Device AI 앱 개발
Add

## Slide 5
Ⅳ. 개발 일정 (1/2)
일정 | 세부 내용 (기반 지식 학습)
1주 (8/16 ~ 8/25) | - Tizen Platform Architecture 이해 및 개발환경 설정 ∙ https://github.com/kosslab-kr/Tizen-NN-Runtime/blob/master/docs/Reference_site_and_doc.md ∙ https://github.com/kosslab-kr/Tizen-NN-Runtime/blob/master/docs/How_to_set_GBS_build_environment.md - Tizen Device에 Tizen Platform 4.0/5.0 Flashing 하기 ∙ https://github.com/kosslab-kr/Tizen-NN-Runtime/blob/master/docs/How_to_build_Tizen_on_Odroid-XU4.md
2주 (8/26 ~ 9/1) | - Tizen Platform 개발 기초 학습(GBS, Tizen-Studio, sdb 등) ∙ https://github.com/kosslab-kr/Tizen-NN-Runtime/blob/master/docs/connect_target_with_sdb.md ∙ https://github.com/kosslab-kr/Tizen-NN-Runtime/blob/master/docs/how_to_connect_wifi.md - Tizen Open-source 이해 및 개발 실습 : 소스코드 분석, 디버깅, 패치 등
3주 (9/2 ~ 9/8) | - Tensorflow / Tensorflow-lite 이해, Tensorflow-lite를 Tizen 용으로 빌드/설치 ∙ https://github.com/kosslab-kr/Tizen-NN-Runtime/blob/master/docs/How_to_install_Tensorflow_Lite_on_Tizen_device.md
4주 (9/9 ~ 9/15) | - Android NN API 구조 분석 - Tizen NN Framework 구조 분석 및 Tizen 개발팀의 개발 방향 이해
5주 (9/16 ~ 9/29) | - Tizen App 개발 방법 학습 : CMake, spec 파일 작성법 학습 (rpm 파일 생성/설치) ∙ https://github.com/kosslab-kr/Tizen-NN-Runtime/blob/master/docs/spec_file_guide.md ∙ https://github.com/kosslab-kr/Tizen-NN-Runtime/blob/master/docs/how_to_build_xor.md
□ Tizen NN Framework 개발을 시작하기 위한 기반 지식 학습 (1.5개월)

## Slide 6
Ⅳ. 개발 일정
 | NN Framework 개발 | AI App 개발
6주 (9/30 ~ 10/6) |  | 
7주 (10/7 ~ 10/13) |  | 
8주 (10/14 ~ 10/20) |  | 
9주 (10/21 ~ 10/25) |  | 

## Slide 7
Ⅴ. 개발 세부 내용

## Slide 8
Thank you